| TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHOA CÔNG NGHỆ SỐ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

# 1. Họ và tên sinh viên: PHAN THỊ KHÁNH HUYỀN

# 2. Mã sinh viên: 22115141122107                        Lớp: 22SK1

3. Họ và tên người hướng dẫn: ThS. Phạm Thị Trà My

4. Đề tài

Tên đề tài: Xây dựng website Quản lí nhà trọ iTro bằng ReactJS và Spring Boot.

Thời gian thực hiện: Từ ngày: 08/02/2026 đến ngày: /06/2026

5. Mục tiêu

Mục tiêu của đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý nhà trọ và thu tiền sử dụng công nghệ Spring Boot và ReactJS” là nghiên cứu, thiết kế và xây dựng một hệ thống phần mềm hỗ trợ công tác quản lý nhà trọ một cách hiệu quả, chính xác và thuận tiện, đáp ứng nhu cầu quản lý trong thực tế.

Cụ thể, đề tài hướng tới các mục tiêu sau:

- Xây dựng hệ thống quản lý thông tin phòng trọ, hợp đồng thuê và danh sách khách thuê một cách tập trung, khoa học và dễ tra cứu.

- Tự động hóa quá trình thu tiền hàng tháng, theo dõi công nợ, hạn chế sai sót trong quá trình tính toán và quản lý thanh toán.

- Hỗ trợ tính tiền điện, nước dựa trên chỉ số tiêu thụ thực tế, đảm bảo tính minh bạch và công bằng cho người thuê.

- Cung cấp chức năng nhắc hạn thanh toán nhằm giúp chủ nhà trọ kiểm soát thời gian thu tiền hiệu quả hơn.

- Xây dựng các chức năng thống kê, báo cáo doanh thu và tình trạng phòng trống, hỗ trợ việc theo dõi và ra quyết định quản lý.

- Áp dụng các công nghệ hiện đại như Spring Boot và ReactJS để xây dựng hệ thống có giao diện thân thiện, hiệu năng tốt và khả năng mở rộng trong tương lai.

6. Nội dung chính

Nội dung chính của đề tài gồm:

Mở đầu

Chương 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Đặt vấn đề và lý do chọn đề tài

1.2. Mục tiêu và phạm vi đồ án

1.3. Đối tượng sử dụng hệ thống (Chủ nhà Trọ, Nhân viên, Khách thuê)

1.4. Các chức năng chính của hệ thống (tóm tắt theo từng vai trò)

1.5. Công nghệ và công cụ sử dụng

Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ

2.1. Kiến trúc ứng dụng web (client – server, REST API)

2.2. Spring Boot và Spring Security (JWT, phân quyền)

2.3. Next.js và React (SSR, routing, state)

2.4. Cơ sở dữ liệu quan hệ và JPA/Hibernate

2.5. WebSocket và thông báo real-time

2.6. Tích hợp thanh toán online (PayOS) và gửi email/SMS (nhắc nợ)

Chương 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Phân tích nghiệp vụ (quản lý khu/phòng, hợp đồng, khách thuê, hóa đơn, thanh toán, hỗ trợ)

3.2. Use case và User Story

3.3. Sơ đồ lớp (Class diagram)

3.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD, các bảng: người dùng, khu vực, phòng, người thuê nhà, hợp đồng, giá dịch vụ, chỉ số công tơ, hóa đơn, thanh toán, yêu cầu hỗ trợ, thông báo, nhật ký hệ thống, mã đặt lại mật khẩu, đơn đặt hàng PayOS, …)

3.5. Thiết kế API (các điểm cuối cho Xác thực, Khu vực, Phòng, Người thuê, Hợp đồng, Giá dịch vụ, Chỉ số công tơ, Hóa đơn, Thanh toán, Người dùng, Yêu cầu hỗ trợ, Báo cáo, Thông báo, Nhật ký hệ thống, Thanh toán PayOS)

3.6. Luồng xử lý chính: đăng nhập, tạo hợp đồng, tạo hóa đơn, thanh toán, quên mật khẩu, nhắc nợ

Chương 4. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

4.1. Môi trường phát triển và cấu hình (Java 17, Node.js 18+, MySQL, cấu hình application.properties và biến môi trường)

4.2. Cấu trúc mã nguồn Backend (package: domain, dto, repository, service, controller, config, security, job)

4.3. Cấu trúc mã nguồn Frontend (app router, components, lib api/auth)

4.4. Xác thực và phân quyền (JWT, Role ADMIN/STAFF/TENANT, bảo vệ route FE và API)

4.5. Các module chức năng đã triển khai (liệt kê từng module và công nghệ liên quan)

4.6. Tích hợp PayOS (tạo link thanh toán, webhook, cập nhật trạng thái hóa đơn)

4.7. Gửi thông báo (WebSocket), nhắc nợ qua email/SMS (cấu hình Mail/SMS)

4.8. Quên mật khẩu (token, email, link reset)

Chương 5. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1. Kịch bản kiểm thử chức năng (đăng nhập, CRUD phòng/hợp đồng/khách thuê, tạo hóa đơn, thanh toán, quên mật khẩu)

5.2. Kiểm thử theo từng vai trò (Admin, Staff, Tenant)

5.3. Đánh giá ưu điểm, hạn chế và hướng phát triển

Chương 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Kết luận

6.2. Hướng phát triển (ví dụ: app mobile, báo cáo nâng cao, tích hợp ngân hàng khác)

Tài liệu tham khảo

7. Kết quả dự kiến đạt được

Đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý nhà trọ và thu tiền sử dụng công nghệ Spring Boot và ReactJS” đã được nghiên cứu, thiết kế và triển khai dựa trên các mục tiêu ban đầu đã đề ra. Hệ thống xây dựng đã đáp ứng được các chức năng cơ bản trong công tác quản lý nhà trọ như quản lý phòng trọ, hợp đồng thuê, thông tin khách thuê, thu tiền hàng tháng, theo dõi công nợ, tính tiền điện nước tự động, nhắc hạn thanh toán và báo cáo thống kê doanh thu, tình trạng phòng trống.

Việc áp dụng công nghệ Spring Boot ở phía backend và ReactJS ở phía frontend giúp hệ thống có kiến trúc rõ ràng, giao diện thân thiện, dễ sử dụng và đảm bảo hiệu năng trong quá trình vận hành. Kết quả đạt được cho thấy hệ thống có khả năng hỗ trợ chủ nhà trọ trong việc quản lý một cách khoa học, hạn chế sai sót so với phương pháp quản lý thủ công truyền thống.

Tuy nhiên, do giới hạn về thời gian và phạm vi nghiên cứu, hệ thống vẫn còn một số hạn chế nhất định và cần tiếp tục được hoàn thiện trong thời gian tới.

8. Tiến độ thực hiện

| TT | Thời gian | Nội dung công việc | Kết quả dự kiến đạt được |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tuần 1 | Khảo sát nhu cầu, thu thập yêu cầu nghiệp vụ (quản lý khu/phòng, khách thuê, hợp đồng, hóa đơn, thanh toán) | Bản mô tả yêu cầu chức năng, đối tượng sử dụng (Admin, Nhân viên, Khách thuê) |
| 2 | Tuần 2 | Phân tích hệ thống, thiết kế use case, sơ đồ lớp (Class diagram) mức 1 | Tài liệu phân tích, sơ đồ Use Case, sơ đồ Class (Entity, Repository, Service, Controller) |
| 3 | Tuần 3 | Thiết kế cơ sở dữ liệu (MySQL), ánh xạ entity JPA, thiết lập dự án Spring Boot | Schema DB, entity domain (KhuVuc, Phong, KhachThue, HopDong, HoaDon, ThanhToan, …) |
| 4 | Tuần 4 | Xây dựng API xác thực (đăng nhập, quên mật khẩu, đặt lại mật khẩu), JWT, bảo mật (CauHinhBaoMat, BoLocJwt) | API /api/xac-thuc/**, đăng nhập bằng tenDangNhap/matKhau, trả token/vaiTro/hoTen |
| 5 | Tuần 5 | API quản lý khu vực, phòng, bảng giá dịch vụ, chỉ số điện nước | API khu-vuc, phong, bang-gia-dich-vu, chi-so-dien-nuoc; DTO/entity tiếng Việt |
| 6 | Tuần 6 | API quản lý khách thuê, người dùng, phân quyền (ADMIN/STAFF/TENANT) | API khach-thue, nguoi-dung; liên kết tài khoản–khách thuê |
| 7 | Tuần 7 | API hợp đồng, hóa đơn, thanh toán (tiền mặt, chuyển khoản, PayOS) | API hop-dong, hoa-don, thanh-toan; gia hạn, kết thúc hợp đồng; webhook PayOS |
| 8 | Tuần 8 | API yêu cầu hỗ trợ, thông báo, báo cáo (tổng quan, công nợ, phòng trống, doanh thu) | API yeu-cau-ho-tro, thong-bao, bao-cao; WebSocket thông báo realtime |
| 9 | Tuần 9 | Xây dựng giao diện frontend (Next.js): đăng nhập, layout, thanh điều hướng, trang bảo vệ | Trang đăng nhập, quên/đặt lại mật khẩu; VoUngDung, TrangBaoVe, ThanhDieuHuong |
| 10 | Tuần 10 | Giao diện quản lý khu vực, phòng, bảng giá, chỉ số điện nước; | Các trang khu-vuc, phong, bang-gia-dich-vu, chi-so-dien-nuoc; |
| 11 | Tuần 11 | Giao diện quản lý khách thuê, người dùng, hợp đồng, hóa đơn, thanh toán | Trang khach-thue, nguoi-dung, hop-dong, hoa-don, thanh-toan; form CRUD, bảng đơn giản |
| 12 | Tuần 12 | Giao diện yêu cầu hỗ trợ, thông báo, báo cáo; trang tổng quan (dashboard); trang “của tôi” cho khách thuê | Trang yeu-cau-ho-tro, thong-bao, bao-cao, tong-quan; hop-dong-cua-toi, hoa-don-cua-toi, thanh-toan-cua-toi |
| 13 | Tuần 13 | Chuẩn hóa tên biến/hàm toàn bộ FE (app), kiểm thử tích hợp FE–BE | Đăng nhập, CRUD, báo cáo chạy đúng end-to-end |
| 14 | Tuần 14 | Kiểm thử chức năng, sửa lỗi, tối ưu hiển thị và trải nghiệm người dùng | Báo cáo test, danh sách lỗi đã xử lý; giao diện ổn định |
| 15 | Tuần 15 | Hoàn thiện tài liệu, bàn giao, hướng dẫn triển khai (build, cấu hình, chạy) | Tài liệu hướng dẫn, file cấu hình mẫu; sẵn sàng triển khai thực tế |

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 03 năm 2026

| BỘ MÔN DUYỆT Nguyễn Thị Hà Quyên | NGƯỜI HƯỚNG DẪN ……….. | SINH VIÊN ……… |
| --- | --- | --- |